附件：

2026年包头市清洁能源产业重点任务清单

为落实《包头市“十五五”时期推动清洁能源产业高质量发展行动方案》，明确年度重点工作任务，制定本任务清单。

1.加快扩大清洁能源产业规模，2026年力争实现产值250亿元。

责任单位：市发改委、工信局等相关单位

2.加快推进已批复新能源项目开工建设。重点推进达茂旗30万千瓦草光互补、卧龙50万千瓦等项目竣工，力争年内新增并网规模200万千瓦。

责任单位：市发改委，相关旗县区政府

3.配合国家做好光伏行业综合整治工作，推动晶硅光伏企业降本增效，保持行业健康稳定发展。

责任单位：市发改委、工信局

4.积极争取举办2026年中国硅业大会暨光储协同应用高质量发展研讨会。

责任单位：市发改委

5.加快推动敕勒川、红崖湾、高新东等500千伏输变电工程建设；推进阿尔丁、松石等中心城区电源点建设。

责任单位：包头供电公司，市发改委、相关旗县区政府

6.加快推动中航锂电、永臻科技、西部国轩等储能电站项目建设，力争建成投产储能电站500万千瓦时以上。

责任单位：市发改委

7.积极向自治区争取储能电站项目，完成2026—2027年新增独立储能电站优选及申报工作。

责任单位：市发改委

8.出台《包头市“十五五”时期推动绿氢产业高质量发展行动方案》《包头市加氢站布局专项规划（2025—2035年）》等规划文件。

责任单位：市发改委、住建局

9.加快建设输氢管网，推动达茂旗至包头市区氢气长输管道主干管网投运，谋划建设支线管网。

责任单位：市发改委

10.推动土右旗综合能源站尽快建成并投入运营，加快白云区、九原区、东河区等重点区域加氢站建设进度。

责任单位：市住建局、发改委

11.不断扩展绿氢应用场景，在交通、天然气掺烧、冶金、化工等领域取得新突破。

责任单位：市发改委、工信局、交通运输局、住建局

12.积极争取举办自治区氢能产业发展大会。

责任单位：市发改委