加快贵州省煤矿智能化建设实施方案（2024-2026）

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）、《贵州省人民政府关于印发贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案的通知》（黔府发〔2022〕16号）等精神，进一步加快我省煤矿智能化建设，提升煤矿本质安全生产水平，特制定本方案。

# 一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持新发展理念，坚持以科技创新为根本动力，推动智能技术与煤炭产业融合发展，加快规划建设新型智能化煤矿，促进我省煤炭工业高质量发展。

（二）基本原则

——坚持因地制宜，分类推进。加强统筹规划，因地制宜建设一批效果突出、带动性强的示范工程，分类分级纵深推进煤矿智能化建设，形成多层次煤矿智能化建设模式。

——坚持企业主体，政府引导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发企业的内生动力和创新活力；加强规划引导，完善相关支持政策，营造煤矿智能化建设良好环境。

二、建设目标

全面提高煤矿安全生产保障能力，有效提升煤矿生产效率。推动75处煤矿实施全面智能化建设，到2025年底建成各类智能煤矿50处以上；推动260处煤矿加快智能化辅助系统达标建设、升级迭代，到2026年全省所有生产煤矿实现智能化辅助系统常态化运行和维护。

# 三、执行标准

## （一）国家智能化示范建设煤矿

## 国家智能化示范建设煤矿是指经国家能源局、国家矿山安全监察局审核确定实施智能化示范建设的煤矿，参照《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规〔2021〕29号）、《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》（国能发煤炭〔2021〕69号）有关标准组织建设和验收。

## （二）省级示范智能煤矿

省级示范智能煤矿是指经省能源局审核批准实施全面智能化示范建设的煤矿，参照《贵州省智能煤矿建设指引（2024版）》、《贵州省智能煤矿评定办法（2024版）》中的高级智能煤矿的有关标准组织建设和评定。

## （三）省智能煤矿

省智能煤矿是指煤矿企业根据地质条件、信息化基础、采掘装备等基础情况实施全面或局部系统智能化建设，矿井整体达到一定智能化水平的煤矿，参照《贵州省智能煤矿建设指引（2024版）》、《贵州省智能煤矿评定办法（2024版）》有关标准，分类组织建设和评定。

## （四）智能化辅助系统建设煤矿

已建成智能化辅助系统的煤矿，要参照《贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法》（黔能源科技〔2017〕158号）要求，开展达标建设、升级迭代，进一步完善各系统功能，并实现常态化运行和维护；新建（改、扩建）煤矿、新开拓采区要参照《贵州省智能煤矿建设指引（2024版）》、《贵州省智能煤矿评定办法（2024版）》等要求，至少实施辅助系统智能化建设。

四、重点任务

（一）强化煤矿智能化基础

## 1.持续保持正常生产煤矿辅助系统智能化全覆盖，新建（改、扩建）煤矿及新开拓采区投入生产前应组织对智能化辅助系统进行验收，并纳入单项工程质量认证、安全设施设计验收管理工作。

2.新建煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿原则上应按采煤、掘进智能化设计；鼓励设计生产能力90万吨/年及以上改、扩建煤矿按照采煤、掘进智能化设计。

3.鼓励和引导新建露天煤矿参照《贵州省智能煤矿评定办法（2024版）》中的初级智能煤矿（露天）及以上水平进行设计和建设。

4.推进煤与瓦斯突出煤层掘进工作面智能化建设。逐步推进煤与瓦斯突出煤层掘进工作面智能化建设，鼓励煤矿开展煤与瓦斯突出煤层综掘工作面实施智能化升级改造，在掘进机截割期间实现掘进迎头至工作面回风流与全风压风流汇合处和防突风门以里的区域无人化，其余时间作业人数少于10人。

## （二）加快智能化示范煤矿建设进程

1.列入国家首批智能化示范建设名单的4处煤矿，要根据实际情况制定详细建设及验收计划，明确关键工程节点完成时间、项目负责人、资金保障措施等，定期召开项目建设调度会议，分析、解决项目建设过程存在的问题，确保到2024年底建成并投入试运行。

| 专栏1 国家智能化示范建设煤矿名单（4处） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 煤矿名称 | 所属市（州） | 上级集团公司 | 智能煤矿类型 | 预计建成 时间 |
| 1 | 新田煤矿 | 毕节市 | 贵州豫能投资有限公司 | 高级 | 已建成 |
| 2 | 青龙煤矿 | 毕节市 | 贵州安晟能源有限公司 | 高级 | 已建成 |
| 3 | 发耳煤矿 | 六盘水市 | 贵州安晟能源有限公司 | 高级 | 2024年6月 |
| 4 | 山脚树煤矿 | 六盘水市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 高级 | 2024年12月 |

- 2.加快省级示范智能煤矿建设进度，市（州）、县（市、区、特区）煤炭行业管理部门要将项目建设纳入日常监督管理工作，督促煤矿企业按期建成并申请验收。到2025年9月30日前，省级示范智能煤矿全部建成并申请验收。

| 专栏2 省级示范智能煤矿建设名单（3处） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 煤矿名称 | 所属市（州） | 上级集团公司 | 智能煤矿类型 | 预计建成 时间 |
| 1 | 高山煤矿 | 毕节市 | 贵州豫能投资有限公司 | 高级 | 2024年6月 |
| 2 | 糯东煤矿 | 黔西南州 | 贵州豫能投资有限公司 | 高级 | 2024年12月 |
| 3 | 聚鑫煤矿 | 六盘水市 | 贵州贵能集团投资股份有限公司 | 高级 | 2025年6月 |

（三）推动实施省智能煤矿建设

在全省范围内推荐一批优质煤矿企业分类分级开展智能煤矿建设，探索复杂地质条件下各种智能煤矿建设模式。全省首批建设智能煤矿共68处，其中，高级4处、中级15处、初级49处。首批建设智能煤矿按照市（州）划分，六盘水市高级3处、中级6处、初级20处，毕节市高级1处、中级6处、初级23处，黔西南州中级1处、初级4处，遵义市中级2处、初级2处。鼓励未列入首批开展智能煤矿建设的煤矿企业积极开展智能煤矿建设并申请评定。

| 专栏3 高级智能煤矿建设名单（4处） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 煤矿名称 | 所属市（州） | 上级集团公司 | 智能煤矿类型 | 预计建成 时间 |
| 1 | 响水煤矿 | 六盘水市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 高级 | 2025年6月 |
| 2 | 马依西一井 | 六盘水市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 高级 | 2025年6月 |
| 3 | 土城煤矿 | 六盘水市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 高级 | 2025年6月 |
| 4 | 林华煤矿 | 毕节市 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 高级 | 2025年10月 |

| 专栏4 中级智能煤矿建设名单（15处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 煤矿名称 |  |  | 所属市（州） |  | 上级集团公司 | 智能煤矿类型 | 预计建成 时间 |
| 1 | 金佳煤矿 |  |  | 六盘水市 |  | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 中级 | 2024年12月 |
| 2 | 松河煤矿 |  |  | 六盘水市 |  | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 中级 | 2024年12月 |
| 3 | 米箩煤矿 |  |  | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 | 中级 | 2025年3月 |
| 4 | 大湾煤矿 |  |  | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 | 中级 | 2025年3月 |
| 5 | 月亮田煤矿 |  |  | 六盘水市 |  | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 中级 | 2025年3月 |
| 6 | 火烧铺煤矿 |  |  | 六盘水市 |  | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 中级 | 2025年6月 |
| 7 | 红林煤矿 |  |  | 毕节市 |  | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 中级 | 2024年6月 |
| 8 | 金沙龙凤煤矿 |  |  | 毕节市 |  | 贵州安晟能源有限公司 | 中级 | 2024年12月 |
| 9 | 苍海煤矿 |  |  | 毕节市 |  | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 中级 | 2024年12月 |
| 10 | 文家坝一矿 |  |  | 毕节市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 | 中级 | 2025年10月 |
| 11 | 肥田煤矿 |  |  | 毕节市 |  | 毕节中城能源有限责任公司 | 中级 | 2025年10月 |
| 12 | 林东龙凤煤矿 |  |  | 毕节市 |  | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 中级 | 2025年10月 |
| 13 | 三宝煤矿 |  |  | 黔西南州 |  | 黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司 | 中级 | 2025年6月 |
| 14 | 木坦坝煤矿 |  |  | 遵义市 |  | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 中级 | 2024年10月 |
| 15 | 光华煤矿 |  |  | 遵义市 |  | 仁怀市鹏辉煤业有限公司 | 中级 | 2025年10月 |
| 专栏5 初级智能煤矿建设名单（49处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 煤矿名称 | 所属市（州） |  | 上级集团公司 |  | 智能煤矿类型 | 预计建成 时间 |
| 1 |  | 苞谷山煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州邦达能源开发有限公司 |  | 初级 | 2024年8月 |
| 2 |  | 红果煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州邦达能源开发有限公司 |  | 初级 | 2024年8月 |
| 3 |  | 宏顺发煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司 |  | 初级 | 2024年8月 |
| 4 |  | 恒普煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州盘江精煤股份有限公司 |  | 初级 | 2024年10月 |
| 5 |  | 那罗寨煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2024年10月 |
| 6 |  | 腾庆煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州贵能投资股份有限公司 |  | 初级 | 2024年10月 |
| 7 |  | 仲恒煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州紫森源集团投资有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 8 |  | 鸿辉煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州紫森源集团投资有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 9 |  | 玉舍（中）井 | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 10 |  | 化乐煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 11 |  | 老鹰山煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 12 |  | 攀枝花煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州贵能投资股份有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 13 |  | 金河煤矿 | 六盘水市 |  | 六盘水恒鼎实业有限公司 |  | 初级 | 2024年12月 |
| 14 |  | 昌兴煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州邦达能源开发有限公司 |  | 初级 | 2025年3月 |
| 15 |  | 东李煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州邦达能源开发有限公司 |  | 初级 | 2025年3月 |
| 16 |  | 大河煤矿 | 六盘水市 |  | 六盘水恒鼎实业有限公司 |  | 初级 | 2025年3月 |
| 17 |  | 汪家寨煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2025年3月 |
| 18 |  | 保兴煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州久益矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2025年3月 |
| 19 |  | 大河边煤矿 | 六盘水市 |  | 贵州水城矿业股份有限公司 |  | 初级 | 2025年6月 |
| 20 |  | 阿戛煤矿 | 六盘水市 |  |  | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限 公司 | 初级 | 2025年12月 |
| 21 |  | 黔鑫煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 初级 | 2024年11月 |
| 22 |  | 文家坝二矿 | 毕节市 |  |  | 贵州水城矿业股份有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 23 |  | 小屯煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州安晟能源有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 24 |  | 杨柳煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 25 |  | 大营煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 26 |  | 安能煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州大西南矿业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 27 |  | 马家田煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 28 |  | 营兴煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州吉顺矿业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 29 |  | 龙宫煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 30 |  | 大运煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州浦鑫能源有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 31 |  | 兴凤煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 32 |  | 比德煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州水城矿业股份有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 33 |  | 中岭煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州水城矿业股份有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 34 |  | 四季春煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州贵能投资股份有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 35 |  | 瑞丰煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 36 |  | 黔金煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州豫能投资有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 37 |  | 绿塘煤矿 | 毕节市 |  |  | 山东能源集团有限公司贵州矿业有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 38 |  | 安益煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州大西南矿业有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 39 |  | 贵源煤矿二 号井 | 毕节市 |  |  | 贵州大西南矿业有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 40 |  | 耳海煤矿 | 毕节市 |  |  | 黔西市耳海矿业有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 41 |  | 群力煤矿 | 毕节市 |  |  | 江煤贵州矿业集团有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 42 |  | 永晟煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州浦鑫能源有限公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 43 |  | 鑫达煤矿 | 毕节市 |  |  | 贵州恒达煤业有限责任公司 | 初级 | 2025年10月 |
| 44 |  | 全伦煤矿 | 黔西南州 |  |  | 山东能源集团有限公司贵州矿业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 45 |  | 振兴煤矿 | 黔西南州 |  |  | 贵州连云矿业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 46 |  | 兴仁顺发煤矿 | 黔西南州 |  |  | 贵州峄兴矿业有限公司 | 初级 | 2025年4月 |
| 47 |  | 源兴煤矿 | 黔西南州 |  |  | 贵州源兴矿业有限公司 | 初级 | 2025年6月 |
| 48 |  | 狮溪兴隆煤矿 | 遵义市 |  |  | 祝家坪煤业有限公司 | 初级 | 2024年12月 |
| 49 |  | 兴隆煤矿 | 遵义市 |  |  | 贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司 | 初级 | 2025年12月 |

（四）全面开展煤矿辅助系统智能化建设

推动260处煤矿实施辅助系统智能化建设，实现辅助系统远程集控、无人值守、有人巡检。已建成智能化辅助系统的煤矿，要参照《贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法》（黔能源科技〔2017〕158号）要求开展达标建设、升级迭代，进一步完善各系统功能，实现常态化运行和维护；新建（改、扩建）煤矿、新开拓采区要参照《贵州省智能煤矿建设指引（2024版）》、《贵州省智能煤矿评定办法（2024版）》等要求，重点建设综合信息化管控平台、通风、瓦斯抽采、压风、井下排水、主运输、供配电、工业视频、信息导引及发布、精准人员定位等智能化辅助系统。到2024年6月30日前，已建成的智能化辅助系统实现常态化运行和维护，在贵州能源云平台的数据上传率达到90%及以上；到2026年，全省生产煤矿全部完成辅助系统智能化建设，实现远程集控、无人值守、有人巡检。

| 专栏6 智能化建设煤矿名单（260处） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 矿井名称 | 所在市（州） | 所属集团 | 智能化辅助系统达标建设、升级迭代、精准人员定位等完成时间 |
| 1 | 息烽县大宏煤矿 | 贵阳市 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 2 | 修文县大营煤矿 | 贵阳市 | 贵州浙商矿业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 3 | 修文县三利煤矿 | 贵阳市 | 贵州省贵阳修文县安宇矿业有限责任公司 | 2025年12月 |
| 4 | 普定县元江煤矿 | 安顺市 | 贵州元江煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 5 | 西秀区金银山煤矿 | 安顺市 | 贵州金迎山矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 6 | 平坝区金源煤矿 | 安顺市 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 7 | 平坝区大源煤矿 | 安顺市 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 8 | 平坝区安顺煤矿 | 安顺市 | 贵州安顺致新煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 9 | 普定县打磨冲煤矿 | 安顺市 | 安顺永峰煤焦集团有限公司 | 2024年12月 |
| 10 | 平坝区梨树边煤矿 | 安顺市 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 2024年12月 |
| 11 | 普定县东光煤矿 | 安顺市 | 普定县东光煤矿有限责任公司 | 2025年6月 |
| 12 | 西秀区轿子山煤矿（建设矿井） | 安顺市 | 贵州轿子山顶新煤业有限公司 | 2026年12月 |
| 13 | 西秀区宏发煤矿（建设矿井） | 安顺市 | 贵州强盛集团投资有限公司 | 2026年12月 |
| 14 | 遵义县枫香煤矿 | 遵义市 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 15 | 遵义县纸房煤矿 | 遵义市 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 16 | 遵义县兴安煤矿 | 遵义市 | 遵义播州区胜安煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 17 | 遵义县石关煤矿 | 遵义市 | 贵州景盛矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 18 | 遵义县泮水煤矿 | 遵义市 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 19 | 绥阳县联盟煤矿 | 遵义市 | 贵州恒隆源矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 20 | 习水县振兴煤矿 | 遵义市 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 21 | 习水县天合煤矿 | 遵义市 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 22 | 习水县庆华煤矿 | 遵义市 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 23 | 习水县泰丰煤矿 | 遵义市 | 贵州祥泰煤业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 24 | 习水县加益煤矿 | 遵义市 | 贵州加益煤业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 25 | 习水县富泓煤矿 | 遵义市 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 26 | 习水县习隆煤矿 | 遵义市 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 27 | 赤水市岔角煤矿 | 遵义市 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 28 | 习水县新兴宏能煤矿 | 遵义市 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 29 | 习水县东枫煤矿 | 遵义市 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 30 | 习水县龙宝煤矿 | 遵义市 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 31 | 仁怀市梯子岩煤矿 | 遵义市 | 贵州金永泰矿业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 32 | 汇川区开发煤矿 | 遵义市 | 遵义市建鑫煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 33 | 汇川区隆鑫煤矿 | 遵义市 | 贵州景盛矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 34 | 务川县青龙煤矿 | 遵义市 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 35 | 桐梓县吉源煤矿 | 遵义市 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 36 | 松坎镇鑫鑫煤矿 | 遵义市 | 桐梓鑫鑫矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 37 | 桐梓县众源煤矿 | 遵义市 | 贵州德源能投投资有限责任公司 | 2024年6月 |
| 38 | 桐梓县仙岩煤矿 | 遵义市 | 贵州吉利矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 39 | 桐梓县万顺煤矿 | 遵义市 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司 | 2024年6月 |
| 40 | 桐梓县道角煤矿 | 遵义市 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 41 | 桐梓县大河煤矿 | 遵义市 | 贵州耀辉矿业发展有限公司 | 2024年6月 |
| 42 | 桐梓县花秋二矿 | 遵义市 | 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 43 | 道真县浣溪煤矿 | 遵义市 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 44 | 正安县茶林堡煤矿 | 遵义市 | 贵州德源能投投资有限责任公司 | 2024年6月 |
| 45 | 正安县桥溪河煤矿 | 遵义市 | 贵州德源能投投资有限责任公司 | 2024年12月 |
| 46 | 绥阳县大岩脚煤矿 | 遵义市 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司 | 2024年12月 |
| 47 | 仁怀市慈竹林煤矿 | 遵义市 | 贵州金永泰矿业投资有限公司 | 2024年12月 |
| 48 | 汇川区遵沿煤矿 | 遵义市 | 贵州景盛矿业有限公司 | 2024年12月 |
| 49 | 遵义县大林煤矿（建设矿井） | 遵义市 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 2026年12月 |
| 50 | 福泉市干塘边煤矿 | 黔南州 | 贵州骏兴煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 51 | 福泉市鸿达煤矿 | 黔南州 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 52 | 福泉市哈麻冲煤矿 | 黔南州 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 53 | 福泉市幸福煤矿 | 黔南州 | 黔南福泉兴堂矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 54 | 贵定县摆哈煤矿 | 黔南州 | 贵州恒睿矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 55 | 荔波县下寨煤矿 | 黔南州 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 56 | 荔波县恒姑煤矿 | 黔南州 | 贵州恒姑煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 57 | 平塘县兴发煤矿 | 黔南州 | 贵州浙南能源有限公司 | 2024年6月 |
| 58 | 瓮安县瓮安煤矿 | 黔南州 | 贵州省源翼矿业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 59 | 瓮安县银堂煤矿 | 黔南州 | 贵州康腾能源集团有限公司 | 2024年6月 |
| 60 | 瓮安县万鑫煤矿 | 黔南州 | 贵州弘达矿业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 61 | 六枝特区六家坝煤矿 | 六盘水市 | 贵州浦鑫能源有限公司 | 2024年6月 |
| 62 | 六枝特区兴旺煤矿 | 六盘水市 | 贵州飞尚能源有限公司 | 2024年6月 |
| 63 | 六枝特区六龙煤矿 | 六盘水市 | 六盘水市六枝特区六龙煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 64 | 六枝特区中渝煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区湘顺煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 65 | 六枝特区竹林煤矿 | 六盘水市 | 贵州美升能源集团有限公司 | 2024年6月 |
| 66 | 盘州市金佳河边井区 | 六盘水市 | 贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 67 | 盘州市洪兴煤矿 | 六盘水市 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 2024年6月 |
| 68 | 盘州市佳竹箐煤矿 | 六盘水市 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 69 | 盘州市梓木戛煤矿 | 六盘水市 | 贵州中耀矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 70 | 盘州市老洼地煤矿 | 六盘水市 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 71 | 盘州市湘桥煤矿 | 六盘水市 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 72 | 盘州市蟒源煤矿 | 六盘水市 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 73 | 盘州市松河西井 | 六盘水市 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 74 | 盘州市大湾祥兴煤矿 | 六盘水市 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 2024年6月 |
| 75 | 盘州市鸡场河煤矿 | 六盘水市 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 2024年6月 |
| 76 | 盘州市金河煤矿 | 六盘水市 | 贵州丰鑫源矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 77 | 盘州市二排煤矿 | 六盘水市 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 2024年6月 |
| 78 | 盘州市麦地煤矿 | 六盘水市 | 盘州市煤炭开发总公司 | 2024年6月 |
| 79 | 盘州市荣祥煤矿 | 六盘水市 | 贵州吉龙投资有限公司 | 2024年6月 |
| 80 | 盘州市打牛厂煤矿 | 六盘水市 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 81 | 盘州市大坪煤矿 | 六盘水市 | 贵州中纸投资有限公司 | 2024年6月 |
| 82 | 盘州市中纸厂煤矿 | 六盘水市 | 贵州中纸投资有限公司 | 2024年6月 |
| 83 | 盘州市火烧铺雄兴井区 | 六盘水市 | 盘州市煤炭开发总公司 | 2024年6月 |
| 84 | 盘州市火烧铺矿羊场坡井区 | 六盘水市 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 85 | 盘州市火烧铺煤矿银河井区 | 六盘水市 | 贵州盘州银河矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 86 | 盘州市上纸厂煤矿 | 六盘水市 | 盘县盘南煤业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 87 | 盘州市平迤煤矿 | 六盘水市 | 盘州市煤炭开发总公司 | 2024年6月 |
| 88 | 盘州市长箐煤矿 | 六盘水市 | 贵州吉龙投资有限公司 | 2024年6月 |
| 89 | 盘州市五排煤矿 | 六盘水市 | 贵州吉龙投资有限公司 | 2024年6月 |
| 90 | 盘州市小河头煤矿 | 六盘水市 | 贵州吉龙投资有限公司 | 2024年6月 |
| 91 | 盘州市老沙田煤矿 | 六盘水市 | 盘州市煤炭开发总公司 | 2024年6月 |
| 92 | 盘州市兴达煤矿 | 六盘水市 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 2024年6月 |
| 93 | 盘州市红旗煤矿 | 六盘水市 | 贵州德佳投资有限公司 | 2024年6月 |
| 94 | 盘州市湾田煤矿 | 六盘水市 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 95 | 盘州市松河东井 | 六盘水市 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 96 | 盘州市松河东一井 | 六盘水市 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 97 | 盘州市小河边煤矿 | 六盘水市 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 98 | 盘州市吉源煤矿 | 六盘水市 | 贵州省越能吉原煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 99 | 盘州市响水矿旧屋基 井区 | 六盘水市 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 100 | 盘州市银逢煤矿 | 六盘水市 | 贵州德佳投资有限公司 | 2024年6月 |
| 101 | 水城区老地沟煤矿 | 六盘水市 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 102 | 水城区霖源煤矿 | 六盘水市 | 贵州吉龙投资有限公司 | 2024年6月 |
| 103 | 水城区凉水沟煤矿 | 六盘水市 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 104 | 水城区化乐宏宇煤矿 | 六盘水市 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 2024年6月 |
| 105 | 水城区大田煤矿 | 六盘水市 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 106 | 水城区顺发煤矿 | 六盘水市 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 107 | 水城区志鸿煤矿 | 六盘水市 | 贵州德佳投资有限公司 | 2024年6月 |
| 108 | 水城区小牛煤矿 | 六盘水市 | 江煤贵州矿业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 109 | 水城区营脚沟煤矿 | 六盘水市 | 贵州宝光能源有限责任公司 | 2024年6月 |
| 110 | 水城区都格河边煤矿 | 六盘水市 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 2024年6月 |
| 111 | 水城区鲁能煤矿 | 六盘水市 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 112 | 水城区支都煤矿 | 六盘水市 | 水城县玉平煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 113 | 水城区大树脚煤矿 | 六盘水市 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 114 | 水城区杨家寨煤矿 | 六盘水市 | 贵州盛泰荣矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 115 | 水城区禹举明煤矿 | 六盘水市 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 2024年6月 |
| 116 | 水城区吉源煤矿 | 六盘水市 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司 | 2024年6月 |
| 117 | 水城区大坪煤矿 | 六盘水市 | 贵州嵩颖矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 118 | 水城区甘家沟煤矿 | 六盘水市 | 贵州长顺巨能矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 119 | 水城区捡材沟煤矿 | 六盘水市 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司 | 2024年6月 |
| 120 | 水城区新兴煤矿 | 六盘水市 | 六盘水市新兴矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 121 | 水城区河坝煤矿 | 六盘水市 | 水城河坝煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 122 | 盘州市谢家河沟煤矿 | 六盘水市 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 123 | 盘州市羊场乡羊场煤矿 | 六盘水市 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 2024年6月 |
| 124 | 盘州市杨山煤矿 | 六盘水市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 2024年6月 |
| 125 | 水城县三岔沟煤矿 | 六盘水市 | 贵州长顺巨能矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 126 | 水城区朝阳煤矿 | 六盘水市 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 127 | 钟山区镇艺煤矿 | 六盘水市 | 贵州省通林矿业投资股份有限 公司 | 2024年6月 |
| 128 | 大方县石坪煤矿 | 毕节市 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限 公司 | 2024年6月 |
| 129 | 大方县新发煤矿 | 毕节市 | 贵州省新发九鼎煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 130 | 大方县顺河煤矿 | 毕节市 | 大方县顺河矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 131 | 大方县渣坪煤矿 | 毕节市 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 132 | 大方县凤山煤矿 | 毕节市 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 133 | 大方县新果煤矿 | 毕节市 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 134 | 大方县佳宏煤矿 | 毕节市 | 贵州贵得金矿业投资管理有限 公司 | 2024年6月 |
| 135 | 织金县志成煤矿 | 毕节市 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 136 | 织金县凹河煤矿 | 毕节市 | 贵州飞尚能源有限公司 | 2024年6月 |
| 137 | 织金县凤凰山煤矿 | 毕节市 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 138 | 织金县安桂良煤矿 | 毕节市 | 贵州省毕节市织金县安桂良煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 139 | 织金县大雁煤矿 | 毕节市 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 140 | 织金县兴阳煤矿 | 毕节市 | 贵州兴阳矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 141 | 织金县贵平煤矿 | 毕节市 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 142 | 织金县兴发煤矿 | 毕节市 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 143 | 织金县实兴煤矿 | 毕节市 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 144 | 织金县宏达煤矿 | 毕节市 | 贵州大西南矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 145 | 织金县岩脚煤矿 | 毕节市 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 146 | 织金县兴发煤矿 | 毕节市 | 贵州贵得金矿业投资管理有限 公司 | 2024年6月 |
| 147 | 织金县金西煤矿 | 毕节市 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 148 | 织金县兴旺煤矿 | 毕节市 | 国电贵州双龙兴旺煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 149 | 织金县红岩脚煤矿 | 毕节市 | 贵州新浙能矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 150 | 织金县宏发煤矿 | 毕节市 | 贵州丰采能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 151 | 织金县富祥煤矿 | 毕节市 | 贵州未来矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 152 | 织金县江西煤矿 | 毕节市 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 153 | 织金县金象煤矿 | 毕节市 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 2024年6月 |
| 154 | 织金县龙金煤矿 | 毕节市 | 贵州贵得金投资管理有限公司 | 2024年6月 |
| 155 | 织金县三甲煤矿 | 毕节市 | 贵州织金三甲矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 156 | 织金县兴荣煤矿 | 毕节市 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 157 | 织金县沟沟寨煤矿 | 毕节市 | 织金县西湖煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 158 | 织金县国安煤矿 | 毕节市 | 贵州省织金县平商矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 159 | 织金县林贵煤矿 | 毕节市 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 160 | 织金县鑫安煤矿 | 毕节市 | 贵州兴伟兴能源投资有限责任 公司 | 2024年6月 |
| 161 | 织金县秀华煤矿 | 毕节市 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 162 | 赫章县鸿发煤矿 | 毕节市 | 贵州齐诚矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 163 | 赫章县拉苏煤矿 | 毕节市 | 贵州优能（集团）矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 164 | 赫章县威奢煤矿 | 毕节市 | 贵州优能（集团）矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 165 | 赫章县青松煤矿 | 毕节市 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 166 | 赫章县哲庄煤矿 | 毕节市 | 贵州盛联新能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 167 | 赫章县何家冲煤矿 | 毕节市 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 2024年6月 |
| 168 | 大方县兴达煤矿 | 毕节市 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 169 | 金海湖迎峰煤矿 | 毕节市 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限 公司 | 2024年6月 |
| 170 | 七星关区先明煤矿 | 毕节市 | 贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 171 | 金沙县金鸡煤矿 | 毕节市 | 贵州浩润矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 172 | 金沙县白坪煤矿 | 毕节市 | 贵州浦鑫能源有限公司 | 2024年6月 |
| 173 | 金沙县盛安煤矿 | 毕节市 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 174 | 金沙县枫香林煤矿 | 毕节市 | 贵州枫香林矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 175 | 金沙县云海煤矿 | 毕节市 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 176 | 金沙县玉龙煤矿 | 毕节市 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 177 | 金沙县新化煤矿一号井 | 毕节市 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 2024年6月 |
| 178 | 金沙县回归煤矿 | 毕节市 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 2024年6月 |
| 179 | 金沙县闽安煤矿 | 毕节市 | 贵州闽安煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 180 | 金沙县熊家湾煤矿 | 毕节市 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 2024年6月 |
| 181 | 金沙县田湾煤矿 | 毕节市 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 2024年6月 |
| 182 | 金沙县大沟煤矿 | 毕节市 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 183 | 金沙县长兴煤矿 | 毕节市 | 贵州大西南矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 184 | 金沙县重源煤矿 | 毕节市 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 2024年6月 |
| 185 | 金沙县老虎石煤矿 | 毕节市 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 186 | 金沙县金川煤矿 | 毕节市 | 贵州鑫悦煤炭有限公司 | 2024年6月 |
| 187 | 金沙县立新煤矿 | 毕节市 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司 | 2024年6月 |
| 188 | 金沙县兴安煤矿 | 毕节市 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 189 | 金沙县金泰煤矿 | 毕节市 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 2024年6月 |
| 190 | 金沙县国照腾龙煤矿 | 毕节市 | 贵州大西南矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 191 | 普底乡鹏程煤矿 | 毕节市 | 贵州拓实能源有限公司 | 2024年6月 |
| 192 | 金坡乡化窝煤矿 | 毕节市 | 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司 | 2024年6月 |
| 193 | 金坡乡金坡煤矿 | 毕节市 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 2024年6月 |
| 194 | 黔西县中心煤矿 | 毕节市 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 2024年6月 |
| 195 | 百纳乡九龙湾子煤矿 | 毕节市 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 2024年6月 |
| 196 | 百里杜鹃坤元煤矿 | 毕节市 | 贵州长顺巨能矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 197 | 普底乡渝兴煤矿 | 毕节市 | 贵州大西南矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 198 | 大水乡大安煤矿 | 毕节市 | 贵州楷毅煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 199 | 大方县滴水岩煤矿 | 毕节市 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 200 | 勺窝乡沙田煤矿 | 毕节市 | 纳雍县昌晟能源有限公司 | 2024年6月 |
| 201 | 纳雍县王家营青利煤矿 | 毕节市 | 贵州青利集团有限公司 | 2024年6月 |
| 202 | 纳雍县东联煤矿 | 毕节市 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 203 | 纳雍县小龙井煤矿 | 毕节市 | 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任 公司 | 2024年6月 |
| 204 | 纳雍县张维煤矿 | 毕节市 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 205 | 纳雍县富民煤矿 | 毕节市 | 贵州宏源矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 206 | 纳雍县大坝田煤矿 | 毕节市 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 2024年6月 |
| 207 | 纳雍县大圆煤矿 | 毕节市 | 贵州纳雍县大圆煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 208 | 纳雍县王家寨煤矿 | 毕节市 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 209 | 纳雍县左家营煤矿 | 毕节市 | 贵州左家营矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 210 | 纳雍县康金煤矿 | 毕节市 | 贵州永基矿业投资有限公司 | 2024年6月 |
| 211 | 纳雍县兴腾煤矿一号井 | 毕节市 | 贵州兴腾矿业有限公司 | 2024年12月 |
| 212 | 威宁县鑫峰煤矿 | 毕节市 | 贵州优能（集团）矿业股份有限 公司 | 2024年6月 |
| 213 | 威宁县齐拖煤矿 | 毕节市 | 贵州陆达矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 214 | 黔西县雷公山煤矿 | 毕节市 | 贵州中航国际能源开发有限公司 | 2024年6月 |
| 215 | 黔西县石桥煤矿 | 毕节市 | 贵州省东银同诚能源有限公司 | 2024年6月 |
| 216 | 黔西县鑫黔煤矿 | 毕节市 | 贵州天健鑫黔煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 217 | 黔西县禹花煤矿 | 毕节市 | 黔西县禹花煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 218 | 黔西县龙华煤矿 | 毕节市 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 2024年6月 |
| 219 | 黔西县泰来煤矿 | 毕节市 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 2024年6月 |
| 220 | 黔西县高坡煤矿 | 毕节市 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 221 | 织金县兴林煤矿 | 毕节市 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 | 2024年12月 |
| 222 | 织金县永安煤矿 | 毕节市 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 2024年12月 |
| 223 | 金沙县福利院煤矿 | 毕节市 | 贵州祖海煤业有限责任公司 | 2024年12月 |
| 224 | 金沙县渝南煤矿 | 毕节市 | 贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司 | 露天矿（2026年12月前完成建设） |
| 225 | 大方县金岩煤矿（建设矿井） | 毕节市 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 2026年12月 |
| 226 | 威宁县铁厂煤矿（建设矿井） | 毕节市 | 贵州润鑫能源有限公司 | 2026年12月 |
| 227 | 兴仁市兴民煤矿 | 黔西南州 | 贵州省大坝煤矿有限公司 | 2024年6月 |
| 228 | 兴仁县旭东煤矿 | 黔西南州 | 贵州连云矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 229 | 兴仁县兴利煤矿 | 黔西南州 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 230 | 潘家庄镇兴隆煤矿 | 黔西南州 | 贵州图南矿业（集团）有限公司 | 2024年6月 |
| 231 | 兴仁市镇王家寨煤矿 | 黔西南州 | 贵州图南矿业（集团）有限公司 | 2024年6月 |
| 232 | 兴仁县合营煤矿 | 黔西南州 | 贵州汉诺矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 233 | 兴仁市桂兴煤矿 | 黔西南州 | 兴仁市桂兴煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 234 | 兴仁市兴隆煤矿 | 黔西南州 | 贵州图南矿业（集团）有限公司 | 2024年6月 |
| 235 | 兴仁县祥隆煤矿 | 黔西南州 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限公司 | 2024年6月 |
| 236 | 兴仁县二湾联营煤矿 | 黔西南州 | 贵州黔越矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 237 | 安龙县炜烽煤矿 | 黔西南州 | 贵州省安龙县同煤有限公司 | 2024年6月 |
| 238 | 安龙县黑金煤矿 | 黔西南州 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限 公司 | 2024年6月 |
| 239 | 普安县宏发煤矿 | 黔西南州 | 普安县兴强煤业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 240 | 普安县老虎田煤矿 | 黔西南州 | 普安金源贸易有限公司 | 2024年6月 |
| 241 | 普安县郭家地煤矿 | 黔西南州 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 2024年6月 |
| 242 | 普安县补者煤矿 | 黔西南州 | 普安县宜正煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 243 | 普安县宏松煤矿 | 黔西南州 | 贵州华晨瑞景矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 244 | 楼下镇安宁煤矿 | 黔西南州 | 贵州省黔西南州普安县楼下安宁煤业有限责任 公司 | 2024年6月 |
| 245 | 楼下镇恒泰煤矿 | 黔西南州 | 普安县宜恒煤业有限公司 | 2024年6月 |
| 246 | 晴隆县久丰紫马煤矿 | 黔西南州 | 黔西南州久丰矿业（集团）有限 公司 | 2024年6月 |
| 247 | 晴隆县新华煤矿 | 黔西南州 | 晴隆县鑫兴能源有限公司 | 2024年6月 |
| 248 | 晴隆县锦源煤矿 | 黔西南州 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 2024年6月 |
| 249 | 晴隆县隆昌煤矿 | 黔西南州 | 金发能源股份有限公司 | 2024年6月 |
| 250 | 晴隆县长兴煤矿 | 黔西南州 | 晴隆县长兴煤矿有限责任公司 | 2024年6月 |
| 251 | 兴义市朝阳煤矿 | 黔西南州 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 2024年6月 |
| 252 | 兴义市凹子冲煤矿 | 黔西南州 | 贵州福有能源集团投资有限公司 | 2024年6月 |
| 253 | 兴义市兴发煤矿 | 黔西南州 | 贵州越华投资有限公司 | 2024年6月 |
| 254 | 贞丰县绿荫塘煤矿 | 黔西南州 | 贵州黔越矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 255 | 贞丰县大石堡煤矿 | 黔西南州 | 贵州黔越矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 256 | 贞丰县岔河联营煤矿 | 黔西南州 | 贵州黔越矿业有限公司 | 2024年6月 |
| 257 | 贞丰县新鸿发煤矿 | 黔西南州 | 黔西南州鑫鸿能源有限责任公司 | 2024年6月 |
| 258 | 兴义市兴富煤矿（建设矿井） | 黔西南州 | 贵州富晟矿业有限公司 | 2026年12月 |
| 259 | 晴隆县全力煤矿 | 黔西南州 | 黔西南州久丰集团矿业（集团）有限公司 | 露天矿（2026年12月前完成建设） |
| 260 | 兴仁县远程煤矿 | 黔西南州 | 贵州融华集团投资有限责任公司 | 露天矿（2026年12月前完成建设） |

# 五、智能煤矿评定

# 我省智能煤矿按照《贵州省智能煤矿评定办法（2024版）》要求分类分级开展评定，并经省能源局在“贵州能源局网站”公示无异议后，进行公告确认。

（一）智能煤矿评定权限

1.初级智能煤矿。由县级煤炭行业管理部门组织评定，报市级煤炭行业管理部门审核通过后，市级煤炭行业管理部门报省能源局进行公示、公告。

2.中级智能煤矿。由市级煤炭行业管理部门组织评定，报省能源局审核通过后并进行公示、公告。

3.高级智能煤矿。由省能源局组织评定并进行公示、公告。

## 4.国家智能化示范建设煤矿。按照《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》（国能发煤炭〔2021〕69号）要求，通过验收合格后，直接认定为高级智能煤矿，享受省内高级智能煤矿有关优惠政策支持。

（二）智能煤矿申请资料

各煤矿企业按照评定权限，逐级向煤炭行业管理部门提交评定申请，申请资料包括：智能煤矿评定申请资料、智能化辅助系统和智能化采掘工作面验收报告及专家意见、智能煤矿自评报告、贵州省智能煤矿评定申请审核表，市、县级能源行业管理部门上报文件等。

（三）智能煤矿评定要求

1.煤矿申请智能煤矿评定，原则上要同时具备评定等级所需的全部系统，如有下列特殊情况的也可开展评定。一是智能化采掘工作面经现场专项验收并合格后，因工作面搬家倒面导致评定时缺失智能化采掘工作面，可采信原专项验收结论开展评定。二是智能化采掘工作面未经过现场专项验收的，可在智能煤矿评定时一并申请开展智能化采掘工作面专项验收。

2.各级煤炭行业管理部门组织智能煤矿评定时，专家抽取应基本实现主体专业全覆盖，专家组成员不少于5名，且一半以上专家应从国家煤矿智能化专家库或贵州省能源领域智能化专家库中抽取，专家组组长应由国家煤矿智能化专家库或贵州省能源领域智能化专家库中专家担任。专家选取应遵循回避原则，并签署专家验收承诺书。

3.各类智能煤矿按照《省能源局 省财政厅印发关于支持现代能源产业高质量发展的若干奖补政策的通知》（黔能源发〔2023〕2号）规定，享受有关奖励补助支持。一是初级、中级智能煤矿在享受智能化采、掘工作面建设奖励补助的基础上，符合透明矿山建设要求的可申请相应的奖励补助。二是高级智能煤矿在享受智能化采、掘工作面建设奖励补助的基础上，可申请智能煤矿奖励补助，但不能再申请透明矿山奖励补助。

# 六、保障措施

各级煤矿安全监管监察行业管理部门要严格落实《贵州省人民政府关于印发贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案的通知》（黔府发〔2022〕16号）要求，加强组织领导，明确任务分工，细化工作措施，研究配套政策。一是强化组织领导。省能源局、国家矿山安全监察局贵州局联合成立贵州煤矿智能化建设工作领导小组，负责统筹推进全省煤矿智能化建设工作。各市（州）、县（市、区、特区）煤炭行业管理部门要参照成立相应的煤矿智能化建设领导小组，负责统筹辖区内煤矿智能化建设工作。二是强化部门责任落实。各级煤炭行业管理部门要按照职责分工，对照本实施方案细化目标任务、落实工作措施、明确责任人员，加强协调配合，层层压实责任，共同做好煤矿智能化建设各项工作。三是强化过程管理。智能煤矿实行动态管理，当煤矿企业不再具备相应等级的智能煤矿标准后，将取消或降低智能煤矿等级并在贵州能源网上进行公示、公告。鼓励初级、中级智能煤矿通过升级改造后，申请更高级别的智能煤矿评定。四是强化监管监察。各级煤矿安全监管监察部门要将煤矿智能化建设情况、各智能化系统运行和维护情况等纳入日常监管监察内容，督促煤矿加快智能化建设进程。国家矿山安全监察局贵州局将煤矿智能化建设工作纳入监察执法必查内容，严格执行《贵州省煤矿智能化系统监督管理暂行办法》（黔能源科技〔2022〕28号），督促煤矿正常使用智能化辅助系统，对未实施智能化建设、建设进展缓慢或未正常使用智能化系统的煤矿，依法依规处置；国家矿山安全监察局贵州局将各市（州）煤矿智能化建设情况纳入对地方政府矿山安全工作的监督检查。五是强化激励措施。省能源局将煤矿智能化建设工作纳入对市（州）年度目标考核的重要内容之一，对成效明显的地区，在政策、资金支持等方面予以倾斜。各级煤矿安全监管监察部门按照煤矿分类标准，将初级智能煤矿纳入B类煤矿监管，中、高级智能煤矿纳入A类煤矿监管；省能源安全生产和保供专项资金、能源结构调整基金积极支持煤矿智能化建设项目。鼓励金融机构积极向智能煤矿融资投贷。在煤矿安全标准化建设、安全改造、科技创新、安全技能培训等方面给予政策、资金支持。支持符合条件的智能煤矿技改扩能，并适当降低矿井服务年限。六是强化企业主体责任。煤矿企业是煤矿智能化建设主体，未按期完成建设并通过智能煤矿评定的，省能源安全生产和保供专项资金、能源结构调整基金不再支持该煤矿。

附件：1.贵州省智能煤矿（井工）评定申请审核表

2.贵州省智能煤矿（露天）评定申请审核表

附件1：

- 贵州省智能煤矿（井工）验收申请审核表

企业集团名称：

煤 矿 名 称：

申 请 等 级：

经   办   人：

联 系 电 话：

申请日期：  年  月  日

| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤矿生产建设类型 |  |  |  |  |  |  |  | 生产□ 建设□ 联合试运转□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿所在地 |  |  |  |  | 市（州） 县（市、区、特区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矿与上级集团公司权属类型 |  |  |  |  | 集团全资□ 集团控股□ 集团参股□ “挂靠”□ |  |  |  |  | 煤矿所属独立法人（子）公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证照情况 |  |  |  |  | 采矿许可证 |  |  |  |  | 证号： |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全生产许可证 |  |  |  |  | 证号： |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 营业执照 |  |  |  |  | 证号： |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |
| 安全生产 标准化等级 |  |  |  |  | 一级□ 二级□ 三级□ 技改或建设矿井□ 其他□ |  |  |  |  |  | 公告机关及日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区 面积 | km2 |  |  |  | 设计 规模 | 万吨/年 |  |  |  | 核定 生产能力 |  | 万吨/年 |  |  |  |  | 剩余服务年限 |  |  | 年 |
| 煤矿资源储量 |  |  |  | 万吨 |  |  |  |  |  | 剩余资源储量 |  |  |  |  | 万吨 |  |  |  |  |  |
| 煤矿辅助系统智能化运行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 常态化运行□ 间断运行□ 不正常□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自申请验收起三年内接续工作面 |  |  | 稳定煤层工作面 |  |  |  |  | 个 |  | 自申请验收起三年内接续工作面顶板稳定性 |  |  |  | 工作面顶板全面挂网 个 工作面顶板局部挂网 个 工作面顶板无需挂网 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 较稳定煤层工作面 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不稳定煤层工作面 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 极不稳定煤层工作面 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿井瓦斯等级（本年或上一次） |  |  | 低瓦斯 £ 高瓦斯 £ 突出/按突管理 □ |  |  |  |  | 矿井瓦斯相对涌出量（本年或上一次） |  | m 3∕t |  |  | 矿井瓦斯绝对涌出量（本年或上一次） |  |  |  |  |  | m 3∕min |  |
| 水文地质类型 |  | 简单□ 中 等□ 复杂□极复杂□ |  |  |  |  | 自然发火等级 |  |  | 不易自燃□ 自燃□易自燃□ |  |  |  | 煤尘爆炸 危险性 |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |
| 井田开拓方式 |  |  | 立井□斜井£ 平硐£综合□ |  |  |  | 采煤工艺 |  |  | 普采□ 综采□ |  |  |  | 采区数量 |  |  |  |  | 个 |  |
| 现有普采工作面 数量 |  |  | 个 |  |  |  | 现有综采工作面数量 |  |  | 个 |  |  |  | 现有智能化工作面数量 |  |  |  |  | 个 |  |
| 现有炮掘工作面 数量 |  |  | 个 |  |  |  | 现有综掘工作面数量 |  |  | 个 |  |  |  | 现有智能化掘进工作面数量 |  |  |  |  | 个 |  |
| 主煤流运输方式 |  |  | 带式输送机□ 箕斗□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助运输方式 |  |  | 单轨吊□ 电机车□ 架空乘人装置£ 提升机□ 无极绳绞车£ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动组织方式 |  |  | “三八制”□ “四六制”£ “两班制”□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无夜班 |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |
| 申请验收智能化采煤工作面 |  |  | 编号 |  |  |  | 煤层厚度 m |  |  | 煤层倾角 度 |  |  |  |  | 顶板稳定性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编号 |  |  |  | 煤层厚度 m |  |  | 煤层倾角 度 |  |  |  |  | 顶板稳定性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编号 |  |  |  | 煤层厚度 m |  |  | 煤层倾角 度 |  |  |  |  | 顶板稳定性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （可根据申请验收的采面数量添加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收智能化掘进工作面 |  |  | 编号 |  |  |  | 类别 |  | 煤巷□ 半煤岩巷□ 岩巷□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编号 |  |  |  | 类别 |  | 煤巷□ 半煤岩巷□ 岩巷□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编号 |  |  |  | 类别 |  | 煤巷□ 半煤岩巷□ 岩巷□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （可根据申请验收的掘面数量添加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收智能化系统主要功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管控平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质保障系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矿自评意见 |  |  |  |  |  |  |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体企业意见 |  |  |  |  |  |  |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级能源行业管理部门 意见 |  |  |  |  |  |  |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市（州）能源行业管理部门 意见 |  |  |  |  |  |  |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省能源局意见 |  |  |  |  |  |  |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

- 贵州省智能煤矿（露天）验收申请审核表

企业集团名称：

煤 矿 名 称：

申 请 等 级：

经   办   人：

联 系 电 话：

申请日期：  年   月   日

| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煤矿生产建设类型 |  |  |  | 生产□ 建设□ 联合试运转□ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿所在地 |  |  | 市（州） 县（市、区、特区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矿与上级集团公司权属类型 |  |  | 集团全资□ 集团控股□ 集团参股□ “挂靠”□ |  |  |  |  |  |  |  | 煤矿所属独立法人（子）公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证照情况 |  |  | 采矿许可证 |  |  |  | 证号： |  |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  |  |  | 证号： |  |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 营业执照 |  |  |  | 证号： |  |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 技改或建设矿井□ 其他□ |  |  |  |  |  |  | 公告机关及日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定生产能力 | 万吨∕年 |  |  | 上年度实际产量 |  |  |  |  |  |  | 万吨 |  | 剩余服务年限 |  |  |  |  | 年 |
| 信息化专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
| 可采煤层数量 |  | 共 层 |  |  |  | 煤层厚度 |  |  |  |  | 平均 米 |  | 煤层倾角 |  |  |  | 平均 度 |  |
| 水文地质类型 |  | 简单□ 中等□ 复杂□ 极复杂□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边坡稳定性 |  | 稳定□ 不稳定□ |  |  | 自然发火等级 |  |  |  |  |  | 容易自燃□ 自燃□ 不易自燃□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采工艺 |  | 连续□ 半连续□ 间断□ 倒堆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铲组数量 |  | 采煤 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剥离 个 |  |  |  |  |  |
| 劳动组织方式 |  | 三八制□ 四六制□ 两班制□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无夜班 |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 煤矿主要设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  | 破碎站 |  |  |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
| 卡车 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  | 转载机 |  |  |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
| 带式输送机 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  | 铲车 |  |  |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收智能化系统主要功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管控平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能穿爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能辅助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矿自评意见 |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体企业意见 |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级能源行业管理部门 意见 |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市（州）能源行业管理部门 意见 |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省能源局意见 |  | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

贵州省能源局办公室                          2024年1月17日印发