## 附件3

## 钦州市节能减排“十四五”重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 拟建成投产 时间（年月） | 预计节能减排效果（吨标煤/年） | 项目前期及工程 进度 | 总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 电炉煤气回收综合利用 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 自贸区钦州港片区 | 技改回收2台25500千伏安矿热炉煤气，年回收利用煤气4878万m³，用于原料加热等。 | 2022.03 | 1700 | 竣工 | 20000 |  |
| - 2 | 技改升级2台矿热炉项目 | 钦州大锰新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 将4台12500千伏安升级为2台33000千伏安矿热炉，降低产品单耗。 | 2024.12 | 8000 | 立项 | 40000 |  |
| - 3 | 锅炉能效提升 | 中粮油脂（钦州）有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 对公司2台锅炉进行能效提升改造。 | 2023.12 | 100 | 可研 | 2000 |  |
| - 4 | 国投钦州发电有限公司一、二期机组通流部分及热力系统供热节能改造项目 | 国投钦州发电有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 对二期供热进行扩能改造，增加供热能力。 | 2022.12 | 20000 | 备案 | 10000 |  |
| - 5 | 广西金桂浆纸业有限公司磨浆机磨片升级项目 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 引进适用于浆料品质需求的新型磨片，研究分析新型节能型磨片使用情况，筛选最优磨浆能耗分配以及磨片型号，降低吨浆磨浆能耗30千瓦时。 | 2023.12 | 10000 | 可研 | 160 |  |
| - 6 | 榨油厂技改项目 | 钦州大洋粮油有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 更换调质塔、膨化机、冷干箱，尾气余热回收利用。 | 2022.12 | 100 | 设备招标 | 1285 |  |
| - 7 | 年产7.5万吨电池级氢氧化锂生产线节能技改及扩建项目 | 广西天源新能源材料有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 对原有一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目进行节能技改，同时进行二期项目扩建。 | 2024.12 | 11000 | 已备案 | 152000 |  |
| - 8 | 加热炉节能改造项目 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 自贸区钦州港片区 | 对常压炉和减压炉辐射段炉墙涂刷耐高温辐射涂料，重整四合一炉辐射段炉墙涂刷耐高温辐射涂料、辐射炉管涂刷高温强化吸收节能涂料，增加永磁调速系统。 | 2022.12 | 4800 | 已备案 | 2034 |  |
| - 9 | 煤改气工程 | 招商 | 钦北区 | 淘汰园区燃煤锅炉，改为燃气锅炉，实现节能减排。 | 2024.12 | 5000 | 可研 | 8000 |  |
| - 10 | 节能在线监测 | 全市耗能1万吨标煤以上企业 | 全市 | 全市年耗能1万吨标煤（能力）企业全面安装能源在线监测系统。 | 2022.12 | 节能监测 | / | 5000 |  |
| 二、节能装备、清洁能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | 中国－东盟（钦州）海上风电装备制造基地 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 产业园占地约2640亩，建设海上风电整机、叶片、塔筒、电机、海缆、齿轮箱、机舱罩、变流器、变桨、轮毂、控制系统等风电装备全产业链。 | 2024.12 | 年产风电装备装机容量100万千瓦以上 | 已开工 | 800000 |  |
| - 12 | 充电桩建设项目 | 公共机构等 | 全市 | 建设充电桩2万个。 | 2025.12 | 5000 | 前期规划 | 50000 |  |
| - 13 | 钦南风电场二期工程 | 中节能风力发电股份有限公司 | 钦南区 | 总装机容量8万千瓦。 | 2022.12 | 10000 | 并网阶段 | 71123 |  |
| - 14 | 广西钦州市恒丰50兆瓦光伏电站项目 | 广西恒丰能源有限公司 | 钦北区 | 总装机容量50兆瓦。 | 2022.12 | 51350 | 并网阶段 | 40000 |  |
| - 15 | 京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（一期150兆瓦）光伏发电项目 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 钦北区 | 总装机容量150兆瓦。 | 2023.12 | 56460 | 建设中 | 77877 |  |
| - 16 | 钦北区古道岭风电场一期工程 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦北区 | 总装机容量50兆瓦。 | 2022.12 | 45900 | 建设中 | 44000 |  |
| - 17 | 钦北区龙滩风电项目 | 广西钦州国电投新能源有限公司 | 钦北区 | 总装机容量160兆瓦。 | 2023.10 | 113500 | 建设中 | 108900 |  |
| - 18 | 钦北区百浪岭风电场二期（80兆瓦）项目 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦北区 | 总装机容量80兆瓦。 | 2023.12 | 69300 | 建设中 | 71000 |  |
| - 19 | 钦北区五宁风电场一期（80兆瓦）工程 | 国能国华（广西）新能源有限公司 | 钦北区 | 总装机空量80兆瓦。 | 2023.12 | 66084 | 建设中 | 69492 |  |
| - 20 | 浦北福旺风电场 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 浦北县 | 总装机容量100兆瓦。 | 2023.12 | 12000 | 风机基础开挖 | 83000 |  |
| - 21 | 浦北石井风电场工程项目 | 华能国际电力股份有限公司广西分公司 | 浦北县 | 总装机容量100兆瓦。 | 2023.12 | 12000 | 风机基础开挖 | 82000 |  |
| - 22 | 浦北龙门风电场三期工程 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县 | 总装机容量100兆瓦。 | 2023.12 | 12000 | 风机基础开挖 | 78000 |  |
| - 23 | 灵山大怀山风电场二期工程 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县 | 总装机容量100兆瓦。 | 2021.12 | 12000 | 风机吊装 | 87078 |  |
| 三、治污减排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24 | 河西片区雨污分流改造工程 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市区 | 对钦州市河西片区排水管网进行改造，主要对河西片区排水管道进行普查，并根据排查结果对排水管道存在的坍塌损坏、设计不合理等管道问题进行改造修复。 | 2023.12 | 减排 | 开工 | 44819 |  |
| - 25 | 钦州市城区老旧供水管网改造工程项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市老城区 | 改建城区老旧供水管网，管长约28.9公里，对城区内84个小区、52139户进行一户一表改造，以及建设完善城区供水检测系统。 | 2022.12 | 减排 | 开工 | 25700 |  |
| - 26 | 钦州市河东污水处理厂二期工程 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市区 | 建设处理规模为8万立方米/天污水处理厂1座。 | 2022.12 | 减排 | 开工 | 14400 |  |
| - 27 | 灵山县乡镇污水管网二期工程 | 灵山县开发投资有限公司 | 灵山县 | 开展文利镇、平山镇、丰塘镇、陆屋镇、旧州镇、沙坪镇、烟墩镇污水管网建设，建设污水管网总长13.93公里，以及污水提升泵站1座。 | 2022.12 | 减排 | 开工 | 3400 |  |
| - 28 | 钦南区污水处理提升改造项目 | 钦南区开发投资有限公司 | 钦南区 | 对久隆镇等10个镇污水管网进行改造，建设污水管网约42.8公里及采购安装配套设备等。 | 2022.12 | 减排 | 开工 | 5313 |  |
| - 29 | 钦州石化园区配套深海排放管道工程 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区 | 建设排海管道总长度4.3公里，其中胜科污水处理厂至金鼓江深海排放区长3.3公里，中石油至胜科污水处理厂长1公里。 | 2022.12 | 减排 | 开工 | 17012 |  |
| - 30 | 南流江支流（灵山段）水环境治理工程（一期）项目 | 灵山县水利局 | 灵山县 | 建设8.7万平方米的生态缓冲带、8.96万平方米生态护岸、1300米截污干管、11套控藻趋草异位组合式水体净化处理系统以及河道底泥清淤、河道水环境智慧管理系统等。 | 2023.12 | 减排 | 取得初设批复 | 17012 |  |
| - 31 | 主城区内河综合整治项目－大榄江环境综合整治工程项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市区 | 整治河段全长7.7公里，建设点源污染防治、面源污染防治、内源污染防治、生态修复、信息化管理工程等。 | 2023.12 | 减排 | 取得初步设计、用地等批复 | 25308 |  |
| - 32 | 平陆运河沿线（灵山段）农村污水处理设施工程 | 灵山县兴灵土地整治开发有限公司 | 平陆运河（灵山段）沿线 | 修建28套集中型生活污水处理站，处理规模1280m³/d，配套管网铺设73.165km，以及配套附属设施。 | 2023.12 | 减排 | 立项 | 3078 |  |